Propuesta de Solución
César Carnevali
Sistema de Administración para el Centro Odontológico Integral
#### Versión 1

# Contenido

# Introducción
Breve Descripción del Negocio Respecto de la Solución.
Fabri S.A. al ser una empresa de servicios de ingeniería y construcción, basa su operatoria fundamentalmente en la mano de obra. Es por ello que el control, supervisión y gestión sobre este recurso es impórtate para la sana economía de Fabri.
Por ello la presente propuesta brindará a Fabri de una herramienta que le permita comenzar a transitar el camino de la gestión de aplicación y uso de horas de mano de obra.
Contenido de la Propuesta.
La presente propuesta contiene una descripción de las principales características que deberá cumplir la aplicación a desarrollar como también el detalle técnico y tecnológico en el cual se basará dicha solución.
También se presenta un cronograma detallado de las tareas a realizar y su correspondiente calendario y distribución de recursos y tiempos requeridos.
Para finalizar se presenta la propuesta económica de la presente solución.
# Alcance de la Propuesta
Objetivo.
El objetivo principal es el de brindar al COI una herramienta idónea que permita a los profesionales que en él trabajan realizar una gestión ordenada de sus recursos y planificar su progreso haciendo uso de información confiable tanto agregada como detallada.
Secundariamente se pretende dotar al COI de la infraestructura tecnológica necesaria para acceder a todos los beneficios que otorgan las herramientas informáticas existentes y a desarrollar. Para esto se incluye en la presente propuesta una consultoría para determinar las tareas de mantenimiento y adecuación de las instalaciones que pudieran ser necesarias para este objetivo, como así también los equipos que fuese imprescindible adquirir.
1. Sistema de Gestión de Clínica Odontológica
La presente propuesta se basa en el desarrollo de una solución informática que cubra todos los aspectos relacionados con la gestión de una clínica odontológica, haciendo particular hincapié en la generación y procesamiento de información agregada de soporte para decisiones.
Administración de Clínica.
Este módulo está particularmente concebido para permitir la configuración de la clínica conforme a los profesionales que estén afectados a la misma, y a los recursos materiales y edilicios con los que cuenten. Sus funcionalidades proyectadas incluyen: gestión de profesionales, gestión de consultorios, gestión de herramientas y equipos, etc.
Administración de Pacientes.
El módulo de Administración de Pacientes tiene como objetivo llevar registro de cada paciente, datos personales y de contacto, registro de prácticas odontológicas, odontograma, preferencias en cuanto a días y horarios para turnos, etc.
Administración de Turnos.
El turnero es un elemento fundamental de la solución, representando una de las herramientas de uso más intensivo para los profesionales. Su utilidad se centrará en organizar convenientemente los turnos de manera de optimizar la utilización de tiempo y recursos, sugiriendo días y horarios dependiendo de las preferencias del paciente y de las prácticas programadas.
Administración de Prácticas Odontológicas.
La gestión de las Prácticas Odontológicas incluirá la determinación de los insumos que se consumen en cada práctica, el costo de cada uno, el tiempo estimado de realización, etc. Este módulo brinda la información necesaria para registrar correctamente las prácticas realizadas a cada paciente, el costo de las mismas y, por consiguiente, los datos de facturación.
Administración de Obras Sociales y Prepagas.
En la Administración de Obras Sociales y Prepagas se registrarán los datos correspondientes a cada una de estas entidades, tanto para realizar la facturación pertinente como para asentar la información de cobertura para cada plan y práctica odontológica.
Control de Stock de Materiales.
Este módulo mantendrá un registro de stock de consumibles, informando de la necesidad de reponer los faltantes y brindando información como plazos de aprovisionamiento, indices de rotación, indice de cobertura, etc.
Facturación
El módulo tiene la función primordial de emitir la facturación correspondiente, mantener el registro de las prácticas pendientes de facturación, administrar la cuenta corriente de particulares, prepagas y obras sociales, etc.
Configuración
Las tareas de administración de preferencias de usuario, parámetros de optimización del sistema y otros se condensarán en un módulo diseñado para tal fin.
  1. Administración de clínica
Gestión de profesionales
Esta función posibilita mantener actualizado el plantel de profesionales que trabajan en la clínica. Permitirá administrar sus datos principales, especialidad, capacitaciones realizadas, etc.
Gestión de consultorios
Se permitirá configurar la configuración de consultorios de la clínica, con la ubicación espacial de los consultorios y las instalaciones de cada uno.

  1. Administración de pacientes

  1. Administración de turnos

  1. Administración de prácticas odontológicas

  1. Administración de Obras Sociales y Prepagas

  1. Control de Stock de Materiales

  1. Facturación

  1. Configuración

1. Alcance de la solución.
  1. Propuesta Tecnológica.
La propuesta tecnológica se basa en el uso de una arquitectura de tres capas y el uso de Internet para su implementación.
El producto estará totalmente desarrollado en Java utilizando para ello especificaciones de JEE (Java Enterprise Edition).
La implementación del producto se realizará usando herramientas Open Source de uso y calidad comprobados.
El uso de tecnología Web permitirá la descentralización operativa de los sistemas y la centralización de información que es el objetivo buscado. Para lograr dicha descentralización las comunicaciones juegan un rol importante en el éxito de este tipo de proyectos.
    1. Herramientas de desarrollo
Eclipse 3.2. IDE (herramienta de desarrollo integrada) que permite integrar componentes y entornos de desarrollo JAVA. Es la herramienta de desarrollo JAVA con mayor difusión a nivel mundial.
Eclipse es un entorno independiente de la plataforma, de código abierto, para crear aplicaciones clientes de cualquier tipo.
Se integrarán para el desarrollo los siguientes componentes:
- BIRT  Business Intelligence Reporting Tool.
- EMF  Eclipse Modeling Framework.
- GEF  Graphical Editing Framework.
- Omondo - EclipseUML Free Edition.
- SOFIA – Framework J2EE.
    1. Herramientas de Implementación Requeridas
- Base de datos MySQL 4.x o 5.x MySQL es uno de los Sistemas Gestores de bases de Datos más populares desarrolladas bajo la filosofía de código abierto.
- servidor HTTP Apache 2.0 es un servidor HTTP de código abierto para plataformas Unix (BSD, GNU/Linux, etcétera), Windows y otras.
- Tomcat 5.0 (también llamado Jakarta Tomcat o Apache Tomcat) funciona como un contenedor de servlets desarrollado bajo el proyecto Jakarta en la Apache Software Foundation.
Nota: Igualmente se podría realizar el deploy del producto en cualquier servidor de aplicaciones que soporte las especificaciones de Servlet 2.4 y JSP 2.0.
    1. Equipamiento.
###### Equipamiento central
Servidor de Base de Datos
A definir.
Servidor de Aplicaciones
A definir.
###### Equipamiento Cliente
- Cualquier equipo que soporte un navegador (browser) que soporte HTML 4.0, XHTML 1.0 y máquina virtual Java versión 1.5. Algunos navegadores soportados son:
- Internet Explorer 6.0 SP1
- Firefox 1.5
- Cualquier navegador Mozilla.
    1. Software de Base.
Para implementar el presente proyecto se requiere además del software de producción descrito (ver Herramientas de Implementación Requeridas), que el equipamiento cuente con el software de base requerido para su correcto funcionamiento (Sistema Operativo).
Las herramientas seleccionadas corren en diversas plataformas, entre ellas Linux. La recomendación, de acuerdo a la capacidad de Fabri es de usar plataforma Linux para la implementación de los Servidores.
    1. Infraestructura y Mantenimiento.
Todo el equipamiento informático y el software de base correspondiente para hacerlo funcionar deberán ser provistos, instalados y configurados por Fabri de acuerdo al cronograma de actividades propuesto.
Todo el software de aplicaciones requerido deberá ser instalado y configurado por Fabri.
También estará a cargo de Fabri el esquema de seguridad pertinente a la instalación de una aplicación Web conectada a Internet, especialmente en lo concerniente a cuestiones de seguridad.
Por lo tanto el presente proyecto se limita únicamente a desarrollo de la aplicación descripta (ver S). Y por lo tanto no se contemplan las siguientes cuestiones:
- Equipamiento requerido. Instalación, emplazamiento y mantenimiento.
- Equipamiento de seguridad. Firewalls.
- Software de Base. Instalación, configuración, puesta a punto y mantenimiento.
- Software de base de aplicaciones (Apache y Tomcat). Instalación, configuración, puesta a punto y mantenimiento.
- Plan de contingencia. Resguardo de la información.
- Esquema de Seguridad y acceso.
- Redes y Comunicaciones.
Todos estos puntos mencionados estarán a cargo de Fabri y deberán ser ejecutados según el cronograma adjunto.
# Cronograma
## Introducción
El presente cronograma presenta un esquema iterativo que permitirá contar con partes del producto en forma anticipada, brindándole a Fabri una mejor aproximación a los resultados en este tipo de proyectos. Asegurando la calidad del producto y evitando los posibles desvíos de tiempos en el mismo.
La duración total del proyecto será de 6 semanas, pero la misma comenzará a tener resultados visibles y de puesta en marcha de módulos en forma operativa a partir de la cuarta semana.
La carga horaria por servicios profesionales a proveer será de 225 horas durante las 8 semanas. Fabri deberá garantizar por otra parte la asignación de los recursos correspondientes, para de esta forma evitar demoras.
Las responsabilidades a cargo de Fabri son:
- Asignación de un líder de proyecto a tiempo completo.
- Secretaría. Asignación 30% durante todo el proyecto.
- Soporte técnico/tecnológico. Asignados a las tareas de Infraestructura. 100% el primer mes y 50% el resto del proyecto.
- Personal operativo (usuarios clave) para las tareas de relevamiento y pruebas formales. 1 usuario x cada área operativa aproximadamente 30% durante el proyecto.
- Personal operativo (usuarios finales) deberán estar disponibles para la capacitación y puesta en marcha.
## Fases
###### Fase de Lanzamiento
La Fase de Lanzamiento representa el punto de “despegue” del proyecto, y tiene como meta fundamental lograr el consenso de todas las partes interesadas en el proyecto con respecto a los siguientes aspectos:
- Propósito y alcance del proyecto.
- Riesgos preponderantes, hechos relevantes y principales supuestos.
- Formación de comités de trabajo, y establecimientos de roles y responsabilidades.
- Compromiso con respecto a las responsabilidades asumidas.
- Arquitectura de la Solución.
- Mecanismos de control de calidad a implementar.
- Estrategia y metodología a utilizar.
###### Fase de Elaboración
La Fase de Elaboración tiene como objetivo la recopilación de la mayor parte de los Casos de Uso a implementar en el proyecto, y el desarrollo de la mayor parte de la Arquitectura de la Solución y del Documento de Solución. El objetivo en este punto es que durante la siguiente fase del proyecto (Fase de Refinamiento), las actividades sobre los artefactos mencionados tiendan a concentrarse exclusivamente en el refinamiento de lo elaborado durante esta fase.
Por lo general la Fase de Elaboración consta de dos iteraciones, dentro de las que se efectúa el desarrollo del 95% de la Arquitectura de la Solución y los Casos de Uso a implementar dentro del proyecto.
###### Fase de Refinamiento
Durante la Fase de Refinamiento se registra una reducción significativa en las tareas de Relevamiento y Solución; las actividades sobre estas áreas del proceso se deben concentrar en la depuración y refinación de la Arquitectura de la Solución y los Casos de Uso recopilados durante la Fase de Elaboración. El objetivo en este punto es que durante la siguiente fase del proyecto (Fase de Cierre), la actividad sobre estas áreas tienda a ser nula.
Asimismo, esta es la fase del proyecto en la que se efectúa el mayor esfuerzo con respecto a las tareas de Implementación y Prueba Formal de la implementación, procediéndose a plasmar las soluciones enunciadas en el Documento de Solución.
###### Fase de Cierre
Los principales objetivos de la Fase de Cierre son los siguientes:
- Cierre de la Arquitectura de la Solución y del Documento de Solución.
- Migración de datos definitiva.
- Puesta en marcha global.
- Desconexión de sistemas legados.
## Gantt
###### Resumen Global

## Distribución de recursos

# Servicios Profesionales
Se adjunta información general sobre cotización de servicios profesionales, para que Fabri cuente con una lista de precios de todos los servicios disponibles.
## Tabla de tipos de recurso:

Tipo de Recurso (Capacidad)
Gerente de Proyecto
Líder de Proyecto
Consultor Tecnológico
Consultor Funcional
Arquitecto
Consultor Técnico

Si existen proyectos simultáneos las horas de los mismos serán sumadas para determinar el valor de honorarios.
## Definición y alcance de cada recurso:

Gerente de Proyecto	Abreviatura	GP
El Gerente de Proyecto es el responsable de dirigir el proyecto, y de patrocinarlo desde los aspectos políticos, económicos y ejecutivos, garantizando la disponibilidad de los recursos comprometidos.

Líder de Proyecto	Abreviatura	LP
El Líder de Proyecto establece la estrategia y la planificación del proyecto, monitorea el estado del mismo, administra los riesgos y contingencias, dirige al equipo de trabajo, y gestiona la infraestructura de hardware, edilicia y de comunicaciones.

Consultor Funcional	Abreviatura	CF
El Consultor Funcional releva y analiza las características del negocio, desarrolla los casos de uso de negocio, y define cómo se implementará la Solución para resolver dichos casos de uso.

Arquitecto	Abreviatura	Arq
El Arquitecto analiza las características tecnológicas del proyecto y los requerimientos del negocio, Diseña la aplicación utilizando UML y define los componentes a implementar. Diseña las bases de datos y los mecanismos de extracción en los casos necesarios. Diseña modelos estrella para proyectos de inteligencia de negocio. Establece el plan de desarrollo y genera la documentación correspondiente.

Consultor Técnico	Abreviatura	CT
El Consultor Técnico administra la infraestructura tecnológica y los ambientes de implementación, implementa las soluciones que requieran del desarrollo de software, Desarrolla aplicaciones en el lenguaje seleccionado, genera reportes de gestión, desarrolla migraciones e integraciones entre aplicaciones. Efectúa el Control de Configuración. Testea los componentes desarrollados.