User Story:	Administración Avanzada de Perfiles de Usuario
Descripción, Características principales	Este componente permite la administración por parte de los usuarios de su perfil personal, el cual contiene datos personales, preferencias, ecualizador, etc., de manera centralizada. / El componente es lo suficientemente flexible como para extender el conjunto de atributos vinculados al usuario. Desde la administración es posible definir estas extensiones, así como la distribución y organización de la pantalla de configuración del perfil personal. / Utiliza un modelo de atributos genéricos vinculado con los usuarios del sistema. / Resumen de características: / ABM de tipos de datos personalizados (requieren un archivo de renderizado) / ABM de pestañas personalizadas. / ABM de atributos (Puede cargarse validaciones a través de un archivo) / ABM de usuarios / Edición de su perfil por parte de un usuario registrado desde el front-end.
Componentes, módulos o plugins desarrollados	com_aapu: componente Joomla!
Documentación generada	Análisis de solución / Diseño de solución (incompleto) / Modelo de datos / Casos de test (Incorrecto, hay que corregir) / Escenarios
Documentación faltante	Instructivo de instalación, configuración y uso del componente
Estado	Desarrollada una versión inicial, realizados test de unidad durante el desarrollo, aún no se ejecutaron los casos de test formales.
Desarrolladores involucrados	Luis Ignacio Aita
Tareas pendientes	Actualizar y finalizar la documentación / Revisar textos del componente por si falta internacionalizar algunos (altamente probable)
Mejoras para versiones futuras	Agregar parámetros al componente para permitir configurar algunas funciones (por ejemplo, links). / Setear pestaña activa utilizando parámetros en el GET. / CSS acorde con el template. / Agregar validaciones en back-end, cuando se cargan datos de pestañas, atributos y tipos de datos (principalmente campos requeridos). / Registro de nuevos usuarios utilizando el componente. / Implementar validez de los atributos, utilizando los campos from, to del modelo. / Implementar un tipo de dato para que los usuarios puedan cargar una foto en su perfil.

User Story:	Login a Zonales utilizando múltiples proveedores – Administración de alias
Descripción, Características principales	Permite la autenticación de usuarios en el sitio utilizando una cuenta propia de zonales o cuentas de proveedores externos. (Por ej. Google, Yahoo, Facebook, etc.) / Un usuario podrá tener múltiples cuentas para entrar a zonales. Es obligatorio que registre sus datos en el sitio (cuenta zonales) y luego asociar loas cuentas externas que desee.
Componentes, módulos o plugins desarrollados	mod_zlogin: módulo para login con múltiples cuentas / mod_sessioninfo: módulo que muestra información de sesión luego de que un usuario se loguea. / com_alias: componente que permite la administración de alias de los usuarios. / mod_alias: módulo con la misma funcionalidad que com_alias / plg_externallogin: permite que el usuario se autentique con proveedores externos / plg_authproxy: / mod_pending: modulo que informa los alias pendientes de aprobación. / com_user: se modificó para adaptar su uso al login de Zonales
Documentación generada	Instructivo Zlogin (Instalación principalmente) / Casos de test (habría que revisar para actualizarlos) / Escenarios
Documentación faltante	Analisis de solución / Diseño de solución / Modelo de datos / Instructivo de configuración y uso.
Estado	Desarrollada una versión inicial totalmente funcional (algunos proveedores externos aún no funcionan), realizados test de unidad durante el desarrollo, se ejecutaron los casos de test que se encuentran escritos y se corrigieron los errores que surgieron de ese primer test.
Desarrolladores involucrados	Cristian Pacheco / Juan Manuel Cortez
Tareas pendientes
Mejoras para versiones futuras	Completar conexiones con los proveedores faltantes.

User Story:	Motor de segmentación de información mediante etiquetas. Autoetiquetado
Descripción, Características principales	El sistema de clasificación de contenidos debe estar acorde a la filosofía de Zonales. Esto implica que todo contenido debe estar asociado a una zona, y convenientemente clasificado para responder a las búsquedas ecualizadas de los usuarios. Se debe aproximar un sistema de auto-tagueo que clasifique automáticamente los contenidos. / Resumen de características: / Árbol de etiquetas jerárquicas para clasificación de contenidos. / Motor de generación de sugerencias de etiquetado mediante análisis de contenido. / Motor de generación de sugerencias de nuevas etiquetas mediante análisis estadístico.
Componentes, módulos o plugins desarrollados	Custom Properties: modificación del componente para soportar organización jerárquica de etiquetas. Se incorporó vista (view) que permite aplicar etiquetas pre-generadas recorriendo un árbol y marcando (mediante checkboxes) las escogidas. / TagsSuggestionEngine (TSE): servlet Java. Indicando tipo e id del contenido a etiquetar, accede al índice de Apache Solr y realiza sucesivas búsquedas de contenido (previamente indexado) a través de las etiquetas existentes, registrando qué etiquetas ofrecen los mejores resultados (ubican al contenido en cuestión entre los primeros resultados de la búsqueda). Dichas etiquetas se sugieren para aplicar al contenido.
Documentación generada	Documentación de código. / Escenarios
Documentación faltante	Documento de la API del motor de sugerencias. / Analisis de solución / Diseño de solución / Modelo de datos / Instructivo de instalación, configuración y uso.
Estado	Vista de etiquetado mediante árbol de etiquetas: usable, pendiente rediseño estético y análisis de posibles mejoras de funcionalidad. / TSE: en etapa de mejora, los resultados de las primeras demos sugieren refinamientos algorítmicos. No compromete el proceso de clasificación de contenidos.
Desarrolladores involucrados	Juan Manuel Cortez. / Cristian Pacheco
Tareas pendientes	Generación de sugerencias de nuevas etiquetas. / Pantalla de administración (backend) para Custom Properties para administrar sugerencias de nuevas etiquetas.
Mejoras para versiones futuras

User Story:	Motor de ecualización
Descripción, Características principales	El motor de ecualización de interés es el core de Zonales. Este componente filtra el contenido de acuerdo a un conjunto de condiciones y/o eventos: / Zonal seleccionado y sección que se este visitando dentro del portal / Tipo y privilegios del usuario / Preferencias e intereses del usuario / Historial de acciones del usuario (búsquedas realizadas, calificaciones dadas, etc) / Propiedades del contenido (fecha, calificación, nivel de exposición, etc) / El motor de ecualización por lo tanto selecciona los contenidos, servicios y elementos que el usuario tiene a su alcance en un momento dado. Los criterios que utiliza el ecualizador pueden ser explícitos (las preferencias del usuario) o implícitos (propiedades del contenido). / Para simplificar el manejo de preferencias e intereses por parte del usuario, se utiliza un modulo visual que asemeja a un ecualizador gráfico, en el cual las bandas representan los temas de interés. / El ecualizador utiliza como una de sus fuentes de datos principales el conjunto de tags aplicados sobre el contenido, tanto por parte de usuarios como de la administración del portal. / Tags / La estructura de contenidos de Zonales se basa en el etiquetado de los mismos por parte de los usuarios, editores y administradores del sitio. / Como solución para el manejo de tags se esta utilizando la extensión Custom Properties. El motor de ecualización utilizará los tags generados por esta extensión como parte de su entrada. / Resumen de características:
Componentes, módulos o plugins desarrollados	com_eqzonales: componente con lógica de recuperación de ecualizaciones, generación de consultas para solr
Documentación generada	API motor de ecualización / Escenarios
Documentación faltante	Analisis de solución / Diseño de solución / Modelo de datos / Instructivo de instalación, configuración y uso. / Casos de test
Estado
Desarrolladores involucrados	Francisco Paez / Cristian Pacheco
Tareas pendientes
Mejoras para versiones futuras

User Story:	Ecualizador de interés
Descripción, Características principales	El usuario podrá configurar un conjunto de etiquetas de preferencia y asignarles un peso relativo a su importancia a cada uno de estas. / Resumen de características: / GUI amigable para la modificación de pesos. / Sirve de interfaz para el motor de ecualización.
Componentes, módulos o plugins desarrollados	mod_eq: módulo GUI del ecualizador.
Documentación generada	Casos de test (incompleto, desactualizado) / Escenarios
Documentación faltante	Análisis de solución / Diseño de solución / Modelo de datos / Instructivo de instalación, configuración y uso del componente
Estado	Backend funcional (componente eqzonales), GUI en desarrollo al 80%. Conexión con back-end para cerrar funcionalidad al 50%.
Desarrolladores involucrados	Francisco Paez
Tareas pendientes	Revisar CSS para GUI. / Finalizar procesamiento de modificaciones realizadas por el usuario al ecualizador. / Pantalla para agregar bandas de ecualización.
Mejoras para versiones futuras	Manejo de múltiples ecuaizadores por usuario

User Story:	Desarrollar mecanismo de publicación de banners
Descripción, Características principales	Los banners implican un mecanismo importante de publicidad que debe ser correctamente gestionado. Este mecanismo debe estar completamente integrado con las características de clasificación de zonales, que incluyen zona, tags, preferencias de usuario (personales y ecualizador), etc. / Resumen de características:
Componentes, módulos o plugins desarrollados	mod_zbanner: recupera banners de acuerdo a la zona, tags y preferencias del usuario / com_banner: se hizo una pequeña modificación para etiquetar los banners
Documentación generada	Escenarios
Documentación faltante	Análisis de solución / Diseño de solución / Modelo de datos / Casos de Test / Instructivo de instalación, configuración y uso del componente
Estado	Desarrollada una versión inicial
Desarrolladores involucrados
Tareas pendientes
Mejoras para versiones futuras	Banners con el mismo peso: / Ir intercalando los que serán mostrado / En caso de tener varias veces el módulo, no mostrar el mismo banner.

User Story:	Nube de etiquetas
Descripción, Características principales	Módulo que ofrece una nube de etiquetas, resaltando las mismas de acuerdo al ecualizador de interés del usuario / Resumen de características:
Componentes, módulos o plugins desarrollados
Documentación generada
Documentación faltante
Estado
Desarrolladores involucrados
Tareas pendientes
Mejoras para versiones futuras

User Story:	Adaptar menú de zonales para soportar tags jerárquicos
Descripción, Características principales	El menú de Zonales debe responder a la estructura de fields. Excluyendo el de zonales / Resumen de características:
Componentes, módulos o plugins desarrollados
Documentación generada
Documentación faltante
Estado
Desarrolladores involucrados
Tareas pendientes
Mejoras para versiones futuras

User Story:	Workflow de publicación de contenidos.
Descripción, Características principales	El workflow de publicación estándar de Joomla tiene un comportamiento estático predefinido. Dada la necesidad de Zonales de contar con un esquema más dinámico y aplicable a todo tipo de contenidos es necesario instalar y adaptar o desarrollar una extensión que permita esto. Además, se hace indispensable contar con una administración dinámica de grupos de usuarios, de manera que se puedan definir nuevos grupos y relacionar los workflows con los grupos que les correspondan. Por ejemplo, un editor de deportes debería estar en un grupo específico de Editores de Deportes para editar artículos, comentarios y/o clasificados de esa categoría. / Resumen de características: / Generar
Componentes, módulos o plugins desarrollados
Documentación generada
Documentación faltante
Estado
Desarrolladores involucrados
Tareas pendientes
Mejoras para versiones futuras